概要

このケーススタディは、電力効率に焦点を当てたデータセンターインフラストラクチャ管理(DCIM)のリーディングプロバイダーに関するものです。成長を続ける企業として、支出、標準承認プロセス、モバイル機能をリアルタイムで可視化するe調達プラットフォームを実装することにしました。迅速なROIに重点を置いて、シングルサインオンと予算作成を含む完全なCoupaの実装は1ヶ月以内に完了しました。

一般情報

* ユーザー ライセンス: 60
* GL アカウント: 1000
* 予算明細行 1000
* サプライヤー: 700
* 初期パンチアウトサイト: 2
* お客様がクイックブックとの統合を開発

実装タイムライン

* 実装開始から完了まで: 26 日
* 最初の Go-Live より前は、すべてのユーザーがプラットフォームにアクセスできるように、追加のカスタマーライセンスが追加されました。

トランザクション データ

生産で2ヶ月後.

* 100万ドルの支出
* 150 購買発注
* 105 請求書

統合情報

* SSO - LDAP
* cXML サプライヤー統合
* Quickbooks

添付 ファイル

* [プロジェクト計画](https://success.coupa.com/@api/deki/files/110/DCIM_Project_Plan.xls?revision=1)
* [プロジェクト タイムライン のグラフィック](https://success.coupa.com/@api/deki/files/111/data_center.png?revision=1)